青岛市住房和城乡建设局文件

青建管字〔2023〕8号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

青岛市住房和城乡建设局

关于立即开展全市建筑工程安全生产隐患

专项整治行动的通知

各区（市）住房城乡建设主管部门，各有关单位：

2023年3月14日14时10分许，胶州湾第二隧道TJ-04标（黄岛区刘公岛路10号）北线海域段主隧道里程NK8+778-790处，局部防水板着火，未造成人员伤亡。今年以来，全市建筑施工领域发生3起生产安全事故，说明工作有漏洞、有短板、有缺失。为全面贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，落实好市委、市政府主要领导批示要求，进一步压紧压实安全生产主体责任，认真吸取此次险情教训，举一反三、立行立改，经研究决定，立即在全市范围内组织开展建筑工程安全隐患专项整治行动。有关事宜通知如下。

一、检查范围

全市96个轨道交通工程、228个市政公用工程、1704个房屋建筑工程。

二、检查重点

（一）履职尽责情况。全员安全生产责任制和安全总监制度落实情况；企业、项目安全生产第一责任人落实情况。

（二）安全生产管理情况。建立符合本单位实际的安全生产“开工第一课”和“晨会”制度情况，组织全体从业人员自主学习、全岗轮训、统一考试情况；一线作业人员严格遵守安全操作规程情况；是否存在违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为。

（三）双重预防管控情况。企业建立风险隐患双重预防体系，逐一制定风险防控措施情况；严格落实《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》情况；建立健全本单位事故隐患排查治理制度，认真履行从主要负责人到一般从业人员的隐患排查治理职责情况；设立有奖举报专项资金，鼓励员工发现举报身边隐患，落实奖励情况等。

（四）消防管理情况。项目参建企业落实《建设工程施工现场消防安全技术规范》要求情况；消防安全教育培训情况；临建板房保温材质情况；消防设施配备及有效情况；易燃易爆物品存放及使用管理情况；电焊（气焊）作业人员持证上岗情况；施工现场的明火作业审批制度执行情况等。

（五）危大工程管理情况。重大地质风险专项施工方案编制审批及专家论证情况；施工现场重大风险源告知情况；专项施工方案培训交底情况；现场按专项方案组织实施和验收情况；施工现场深基坑、脚手架及模板支撑体系、临建设施等重大安全隐患源治理情况。

（六）机械管理情况。设备的验收、检测、维修和保养情况，各种安全装置、限位装置是否有效可靠；塔式起重机、龙门吊、盾构机、物料提升机、升降机等设备按照操作规程使用情况。

（七）高处作业情况。编制高处作业专业施工方案情况；施工现场“四口五临边”防护，作业人员正确有效佩戴使用安全帽、安全带和安全绳等防护用品情况；安全警示牌设置，提高作业人员安全防范意识情况。

（八）临时用电情况。临时用电方案编制及审批情况；接地与接零保护系统情况；配电箱与开关箱漏电保护器灵敏性情况；重复接地的可靠性；电缆是否有拖地、破皮老化、私拉乱接等现象。

（九）特种作业情况。特种作业人员持证上岗情况；培训考核情况；证书来源及证书的真实性等情况。

（十）应急管理情况。应急预案编制、应急队伍建设、应急器材的配置使用及维护保养、应急演练情况，节假日期间值班值守情况，领导带班情况等。

三、时间安排

此次安全隐患专项整治行动自即日起开始，至4月中旬结束。

（一）自查自纠阶段（3月15日－3月21日）。各工程的建设、施工、监理单位根据此次检查的重点内容，开展自查自纠，全面消除生产安全隐患。

（二）全面排查阶段（3月15日－4月4日）。市市政公用监督站对全市轨道交通、胶州湾第二海底隧道等重点项目开展全面检查；市安监站、市市政公用监督站组织对市南、市北、李沧区范围内房屋建筑工程、市政公用工程项目进行拉网检查；其他各区（市）监督机构按照属地管理原则，对本辖区内房屋建筑工程、市政公用工程组织拉网检查。

（三）督导提升阶段（4月5日－4月11日）。市住房城乡建设局安全生产监管处会同市安监站、市市政公用监督站，成立督导组，对各区（市）安全隐患专项整治行动开展情况进行督导，对督导检查中发现的问题全市通报。

四、工作要求

（一）强化执行落实。各工程参建企业要切实履行好企业安全生产主体责任，落实好全员安全生产责任制和安全总监制，严格对照检查内容，深入开展自查自纠，建立隐患台账、逐项整改销号，确保安全隐患排查到位、整改到位。

（二）强化监督检查。各区（市）主管部门要高度重视，抓实、抓细、抓好专项整治各项工作；坚持严管重罚、严格执法，对企业安全生产主体责任不落实、存在重大安全隐患的依法责令停工整改，并按照有关法律法规规定对相关责任单位和责任人给予行政处罚、信用考核扣分等处理。

（三）强化信息报送。各区（市）专项整治工作开展情况请填写《全市建筑工程安全隐患专项整治检查情况统计表》（见附件），分别于3月31日、4月6日前通过金宏反馈至“青岛市住房和城乡建设局安全生产监管处”。

附件：全市建筑工程安全隐患专项整治检查情况统计表

青岛市住房和城乡建设局

2023年3月15日

（联系人：市住房城乡建设局安全生产监管处  汪黄毛，85068039

市建筑施工安全监督站              姜希坤，85061997

市市政公用工程质量安全监督站    牟晓斐，86669157）

附件

全市建筑工程安全隐患专项整治检查情况统计表

| 区、市 | 检查情况 |  |  | 排查问题隐患情况 |  |  |  | 处罚情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 派出检查组（个） | 检查企业（家） | 检查项目（个） | 发现问题隐患（个） | 已整改问题隐患（个） | 发现重大隐患（个） | 已整改重大隐患（个） | 信用考核扣分情况 |  | 行政处罚情况（万元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 企业 | 个人 |  |

填报日期：                            填表人：                            联系电话：

（此页无正文）

青岛市住房和城乡建设局                   2023年3月15日印发