## 关于开展全市市政公用和城市轨道交通工程高大施工机械防倾覆专项检查的通知

2023-04-24

各有关单位：

近期国内连续发生多起桩工、起重机械倾覆事故，造成人员伤亡。为深刻汲取事故教训，防范事故发生，经研究决定，即日起在全市市政公用和城市轨道交通建设工程领域开展一次高大施工机械防倾覆专项检查。现将有关事项通知如下：

一、检查范围

全市市政公用和城市轨道交通工程在建项目。

二、检查时间

即日起至5月10日。

三、检查重点

（一）管理行为

1.建设、监理、总包、分包单位主要管理人员履职情况。

2.高大施工机械安全管理制度的制定和落实情况。

3.相关分包单位、人员资质资格审核情况。

4.高大施工机械进场检验、验收情况。

5.相关施工方案中防倾覆、防碰撞、防外电等措施的制定、审批和培训交底情况。

6.高大施工机械操作人员的三级教育、安全交底情况。

7.晨会、班前活动等对高大施工机械作业倾覆风险的提示情况。

（二）现场管控

1.高大施工机械现场管理人员配置和履职情况，现场操作人员与进场报审人员的对应情况。

2.高大施工机械维护保养情况。

3.作业现场高大施工机械倾覆风险警示情况。

4.施工现场对防倾覆、防碰撞、防外电等措施的落实情况。对于桩工机械、汽车吊等可移动高大施工机械，还应检查移动路径上的场地平整和地基承载力核查情况，停止作业时的停放情况。

5.高大施工机械安全操作规程落实情况。

6.监理、总包单位对高大施工机械作业的巡查情况。

四、工作要求

（一）严格责任落实。各单位要牢固树立“红线意识”和“底线思维”，切实落实首要责任和主体责任，抽调骨干力量成立检查组，对高大施工机械在安拆、使用、管理各方面存在的问题隐患进行全面深入排查，确保横向到边，纵向到底，不留死角。

（二）狠抓隐患整治。各单位对检查发现的问题隐患要建立台账，确定整改责任人，逐一销项，确保整改到位。整改问题要留存整改前后同角度对比照片，整改要求、整改回复、复查记录必须完整闭合，签章齐全。

（三）严肃责任追究。各单位对检查过程中发现的较严重问题和整改不到位的隐患，要严肃进行责任追究。要将管理行为的规范化与合同、制度、责任目标有机结合，系统总结排查整治经验，构建预防高大施工机械倾覆事故的长效机制，坚决防范倾覆事故发生。

（四）各单位要将检查组织情况、隐患整改情况、责任追究情况形成自查自纠报告，存档备查。

青岛市市政公用工程质量安全监督站

2023年4月24日