## 关于做好2024年元旦春节期间在建房屋建筑工程施工安全管理工作的通知

2023-12-28

各区、市建筑施工安全监督机构，青岛西海岸新区建筑工程管理服务中心，各有关单位：

2024年元旦、春节（以下简称“两节”）将至，为深入贯彻落实习近平总书记对低温雨雪冰冻灾害防范应对工作作出的重要指示精神，做好两节期间建筑施工安全生产工作，按照《中共青岛市委办公厅 青岛市人民政府办公厅关于做好2024年元旦春节期间有关工作的通知》等文件和上级有关部署要求，现就做好“两节”期间安全生产管理工作通知如下：

一、提高政治站位，加强组织领导

节前部分企业抢进度、赶工期意愿强烈，动火、吊装、临时用电、登高作业等危险作业活动增加，导致施工安全风险增加。节前大部分工人返乡过年，节后可能存在新入职或临时调岗人员安全培训不到位，对设备设施不熟悉，操作规程未完全掌握等问题，部分员工思想状态未及时调整，极易引发事故。各部门、各单位、各在建项目要严格贯彻落实国家、省、市对岁末年初安全防范工作有关部署，充分认识冬季施工受低温、雨雪等恶劣天气的影响，深入分析研判事故发生规律，摸清找准事故隐患点、工作薄弱点，立足超前防范，严密工作措施，严格落实安全生产责任制和各项安全措施，确保“两节”期间建筑施工安全。

二、突出防范重点，开展隐患排查

（一）扎实开展自查自纠。各项目、各有关单位要扎实有效开展安全生产自查自纠工作，狠抓施工现场消防安全，突出对作业区、生活区、危险化学物品存放区以及仓库、配电设施等部位的消防安全管理，严格动火作业审批，做到重点防范、重点监控。要加强起重机械设备、深基坑、脚手架、模板支撑体系、临边防护、高处坠落等重点部位和环节的安全管控。要严格落实密闭空间作业和生活区各项安全管理措施，杜绝一氧化碳中毒等事故发生。要密切关注天气变化，及时调整施工方案，加强施工照明、合理安排工期和作业时间，遇到恶劣天气立即停止室外作业，及时清除施工现场的积水、积雪，采取有效防冻、防滑措施。

（二）严格开展执法检查。“两节”期间，各区市建筑施工安全监督机构要结合冬季施工特点和企业自查情况，采取“四不两直”、线上检查等方式开展建筑安全生产执法检查工作。重点检查各方责任主体冬季消防措施落实情况、安全生产管理机制运行情况、应急安全管理体系执行情况、危大工程管控情况，全面掌握辖区内各施工现场安全生产动态，特别对重点工程进行重点监控，责任落实到人，措施落实到位。检查中发现冬季安全防控措施落实不到位、安全隐患排查整改工作不达标的，依法对有关责任单位和责任人进行处理。

三、严格停工手续，规范停工管理

（一）严格停工手续。“两节”前后停工放假的项目，项目建设、施工、监理等单位须对施工现场进行全面的安全生产自查自纠，并将自查自纠报告、中止施工报告、中止施工安全监督申请书（加盖三方公章）于停工前3日报送项目所在地建筑施工安全监督机构。中止施工报告中要明确停工和拟复工时间以及停工期间安全保障措施、施工现场值班人员姓名及联系电话。

（二）做好停工抽查。各级建筑施工安全监督机构要掌握本辖区建筑工地停复工情况，提前谋划节后复工复产工作，同时对上报停工的项目进行抽查，重点检查值班带班制度、每日安全巡查制度、应急管理等工作落实情况，督促各单位全面做好项目停工后的安全管理工作。对于中止监督期间擅自施工的将按有关规定予以严肃处理。

四、落实值班制度，加强应急管理

（一）各项目、各有关单位要密切关注天气预警信息，在有关部门发出天气预警信息时，认真做好各项防御工作。

（二）各项目、各有关单位要严格落实节假日领导在岗带班和值班制度，带班领导、值班人员要24小时坚守岗位。元旦期间项目经理应在岗在位，若有特殊情况应按规定请假。

（三）各项目要制定《“两节”期间项目部领导和应急队伍值班表》，并张贴在项目部会议室显著位置，认真履职尽责，严禁擅离职守。

（四）各项目、各有关单位要严格落实各类突发生产安全事故应急预案，加强应急救援队伍和物资准备，提前做好调度部署，严格落实突发事件信息报送制度，出现紧急情况及时处理并按程序上报。

青岛市建筑施工安全监督站

2023年12月28日